|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Analizando nuestra carta Gantt, la mayoría de las primeras actividades fueron realizadas dentro de los tiempos establecidos: levantamiento de requerimientos, diseño preliminar y revisión de herramientas. Sin embargo, la etapa de implementación del prototipo se ha extendido un poco más de lo planificado debido a nuestra disponibilidad horaria y a ciertos ajustes técnicos que surgieron durante la creación del Combat Tracker. Los principales factores que han dificultado el avance son el trabajo, la práctica profesional y las evaluaciones de otras asignaturas, lo que ha reducido las instancias de trabajo simultáneo. Como factor facilitador destaco que el proyecto fue bien planificado desde el inicio, por lo que no hemos perdido claridad de objetivos ni secuencia de entregables.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar estas dificultades, hemos reorganizado tareas individuales y priorizamos avanzar asincrónicamente cuando no podemos coincidir en reuniones. También hemos definido reuniones más cortas, pero más frecuentes, enfocados en micro-objetivos de programación y pruebas, además de usar repositorios compartidos para no depender del trabajo de una sola persona.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Siento que mi desempeño ha sido correcto: he cumplido con documentación, análisis de requerimientos y apoyo técnico en funcionalidades del sistema. Destaco mi capacidad para organizar tareas y mantener la documentación clara y actualizada. Para mejorar, necesito dedicar más tiempo a pruebas del prototipo y a la integración final entre módulos, fortaleciendo la revisión antes de cerrar cada actividad.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una inquietud que tengo es la claridad del alcance final del prototipo: ¿qué nivel de completitud espera el docente en la interacción del Combat Tracker? Me gustaría confirmar con el profesor si basta con un prototipo funcional con flujo básico, o si debemos incorporar características adicionales como almacenamiento persistente o validaciones más complejas.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Hasta ahora no considero necesario redistribuir actividades, ya que cada miembro está trabajando según sus fortalezas. Sin embargo, creo que podemos asignar una nueva actividad relacionada con testing temprano y corrección grupal para evitar dejar esta etapa para el final. Podríamos designar a un integrante como responsable de coordinar o integrar feedback técnico.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha sido positivo. Destaco respeto, comunicación clara y compromiso. Todos aportamos ideas y apoyamos cuando surgen dificultades técnicas. Como aspecto a mejorar, necesitamos coordinar mejor los tiempos para integraciones, especialmente cuando la etapa de programación requiere decisión conjunta.