|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? La ejecución del proyecto se ha ajustado en su mayoría a lo planificado, con avances significativos en documentación, diseño de pantallas, análisis funcional y primera versión de pruebas. La fase que presenta más retrasos es la programación final del Combat Tracker, principalmente porque estamos avanzando en paralelo con otras responsabilidades académicas y laborales. Las actividades previas fueron más fáciles de ejecutar porque requerían menos coordinación, mientras que la etapa técnica de integración requiere más tiempo común entre el grupo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hasta ahora hemos enfrentado los retrasos distribuyendo tareas de menor dependencia entre los integrantes y usando herramientas para compartir avance como GitHub y Trello. Hemos decidido reservar horarios fijos los fines de semana para avanzar en la funcionalidad del sistema y depurar errores entre nosotros.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Me evalúo positivamente, ya que he cumplido con el análisis funcional, documentación y validación de requerimientos. También destaqué en las revisiones de pruebas y propuesta de mejoras. Para mejorar, debo integrarme más en la etapa de pruebas técnicas y reforzar mis capacidades en lógica de programación, lo que permitirá ayudar más en la integración del prototipo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es determinar si debemos integrar almacenamiento persistente (base de datos) en esta versión del Combat Tracker o si basta con mantener los datos en la sesión del sistema. También quiero aclarar si debemos considerar aspectos de seguridad para el prototipo o si esto quedará para versiones futuras.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero necesaria una redistribución completa, pero sí podemos incorporar nuevas micro-actividades relacionadas con testing, documentación incremental y validación final. Esto ayudará a que el trabajo no se concentre en una sola persona al cierre del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El grupo funciona bien y existe buena coordinación. Somos responsables, comunicativos y abiertos a la retroalimentación. La principal dificultad es encontrar horarios compatibles, pero hemos logrado compensarlo usando actividades de avance individual y reuniones cortas. A futuro, sería ideal usar tableros de tareas para mejorar la trazabilidad de cada entrega.