|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos avanzado conforme al cronograma en actividades como análisis de requerimientos, revisión funcional, levantamiento del prototipo y documentación. Donde tenemos retraso es en la integración final del Combat Tracker, ya que la lógica requiere más tiempo del previsto. Los factores que han dificultado el avance son las cargas externas (práctica, trabajo y evaluaciones), junto con el hecho de que la programación requiere coordinación entre integrantes. Como factor positivo, el diseño fue claro desde el inicio y la documentación ha facilitado decisiones técnicas posteriores.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades, primero definimos prioridades claras y usamos tareas desglosadas por persona. Cada miembro avanza en su parte y luego realizamos revisiones en común. La clave ha sido mantener comunicación y evitar dejar etapas críticas para el final. También hemos comenzado pruebas iterativas en paralelo a la implementación.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que he tenido una participación activa, ya que contribuyo en planificación, revisión, y aporto ideas para mejorar la interacción del sistema. Me desempeño bien en documentación y análisis del flujo del Combat Tracker. Para mejorar, debo dedicar más tiempo a integrar mis aportes técnicos al prototipo y aprender más sobre herramientas de testing funcional para apoyar el aseguramiento de calidad.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me inquieta definir el nivel exacto de madurez del prototipo para presentarlo: ¿cuántas interacciones mínimas debe permitir el Combat Tracker? ¿es necesario implementar estadísticas, reportes o exportación de datos? Sería útil saber cuáles son los criterios mínimos de completitud para el docente.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero necesario redistribuir actividades principales, pero propongo agregar nuevas tareas de pruebas técnicas, testeo individual y documentación incremental. Podríamos asignar a un integrante el rol de “coordinador de pruebas” para mantener consistencia entre módulos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido sólido: existe buena comunicación, disposición y apoyo mutuo. Sin embargo, podríamos mejorar en gestión del tiempo y uso más sistemático de herramientas para seguimiento de tareas como Trello o Jira, de manera de optimizar integración y evitar retrasos hacia el final del proyecto.